**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 22.10.07 오전 |
| **현재 공정률** |  |
| **참여자** | 박수현, 원유훈, 김효진, 김동열, 박도일, 최재연 |
| **불참자** | 이재혁, 김재성, 신혁진 |
| **불참 사유** | 병가/ 은행업무 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 개발 | 박도일 | 기업에서 제공한 샘플 앱 R&D  코드 컨벤션을 진행 |
| 기획 | 원유훈 | 어제 결정된 컨셉을 바탕으로 오늘 10시부터 기획 회의 진행  확정된 컨텐츠를 바탕으로 업무 우선순위 결정  확정된 컨텐츠를 바탕으로 마일스톤 확정 |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
| 팀 내에 아픈 사람이 많음 | 다들 몸 조심 합시다. |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
| 10.10 (월) | 대체 공휴일 |
| 10.11 (화) | 확정된 마일스톤 공지 후 본격 개발 시작 |