**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 22.10.12 오전 |
| **현재 공정률** |  |
| **참여자** | 원유훈, 박수현, 박도일, 최재연, 이재혁, 김재성 |
| **불참자** | 김동열, 김효진, 신혁진 |
| **불참 사유** | 병가, 예비군 훈련 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 기획 | 원유훈 | 데이트 코스 기획서는 완성 됐으나 R&D는 아직 진행할 예정  박수현, 원유훈: 일정 우선순위 산정 및 세부 일정 변경  김효진: 데이트 코스 기획서 바탕으로 UI 플로우 작성  김동열: 캐릭터 애니메이션 기획서 작성  그러나 김효진, 김동열은 병가중이라 일정 딜레이 될 예정 |
| 개발 | 박도일 | 최재연 : 오브젝트 상호작용 및 UI (배치된 오브젝트 위에 월드스페이스상으로 UI 출력)  이재혁 : AR 캐릭터(ARCore Depth Lab Robot 참고) 테스트  박도일 : AR 교과서에 있는 것과 현재 R&D되어있는 것 교차비교  김재성 : AR 상에서 오브젝트가 벽이나 다른 바닥에 가려지는것, 입력부 스크립트 모듈화 |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
| 김효진, 김동열 병가 | 카톡, 디스코드로 진행 |
| 신혁진 예비군 훈련 | 확인 |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
| 10.13 (목) | VPS1팀 플로우에 현재 작업 현황 공유 |