**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 221102 |
| **현재 공정률** | 7% |
| **참여자** | 원유훈, 박수현, 김동열, 김효진, 박도일, 신혁진 |
| **불참자** | 김재성, 이재혁, 최재연 |
| **불참 사유** | 지각, 휴가 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 개발 | 박도일 | **비전회의 내용 기반 개발구현기술 논의 PPT 작성 후 오후에 브리핑 예정**  **김재성: 과거회상장면 연출 대비 포탈 구현 R&D**  **신혁진: 캐릭터 이동 관련 코드 리팩토링**  **박도일: 인벤토리 및 선물 관련 코드 리팩토링** |
| 기획 | 원유훈 | 박수현: 전체 기획서 검수, 1스테이지 시나리오 작성  원유훈: UI 기획서 작성  김동열: 사진찍기 시스템 기획서 작성, 1스테이지 VPS연출 에셋 연구  김효진: 전체 산책 시스템 기획서 작성, 1스테이지 경로 기획서 작성 |
| 기획 | 박수현 | 5교시 5층 회의실 빌려놨습니다. |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
| 작일 QA팀과 마찰로 자체 QA 제안 예정 | 기획팀 개발팀 모두 동의 |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
|  |  |