**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 221104 오전 |
| **현재 공정률** | 15% |
| **참여자** | 원유훈, 박수현, 김동열, 김효진, 김재성, 최재연 |
| **불참자** | 박도일, 신혁진, 이재혁 |
| **불참 사유** | 개인사정, 병원진료, 지각 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 개발 | 김재성 | 방명록 기능 구현을 위한 R&D(담당자: 김재성)  새로운 지도 회전방법 적용 방안 본프로젝트 사전 적용(담당자: 이재혁, 김재성)  구글맵 API 추가 R&D(담당자: 최재연)  과거회상장면 연출 대비 구현 포탈 모듈화(담당자: 최재연) |
| 기획 | 원유훈 | 5-6교시에 2-3스테이지 기획 회의 예정(담당자: 전체)  1스테이지 경로 기획서 작성(담당자: 김효진)  1스테이지 스토리 기획서 작성(담당자: 박수현)  산책 UI 수정(담당자: 김효진)  산책 맵 데이터 작성(담당자: 원유훈)  캐릭터 애니메이션, 디자인 수정(담당자: 김동열) |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
| QA 긴급회의 | 자체 QA로 결정 |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
| 11.21 (월) | 2차 프로토 완성 |