**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 221110 오전 |
| **현재 공정률** | 70% |
| **참여자** | 원유훈 박수현 김효진 김재성 이재혁 |
| **불참자** | 김동열 박도일 최재연 신혁진 |
| **불참 사유** | 병원진료 코로나 감염 병가 병원진료 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 기획 | 원유훈 | 오늘 2시 기업 미팅  2스테이지 작업 마무리 후 3스테이지 작업 시작 예정  미팅 대비 보고서 작성 마무리 예정  미팅 대비 영상 편집 마무리 예정 |
| 개발 | 김재성 | **타이틀 및 인게임 UI 추가작업(담당자:김재성)**  **구글맵 관련 스크립트 개선 작업(담당자: 이재혁)**  **작업환경(코딩) 개선을 위한 네임스페이스 로직 제작(담당자: 김재성)**  **스테이지 모드 캐릭터 움직임 개선(담당자: 신혁진)**  **캐릭터 표정 변화 R&D 추가 진행(담당자: 김재성, 신혁진)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
| 팀원이 많이 빠짐 | 슬픔! |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
| 금일 14시 | 기업 미팅 |