**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 221114 오전 |
| **현재 공정률** | 70% |
| **참여자** | 박수현, 김동열, 김효진, 김재성, 신혁진 |
| **불참자** | 원유훈, 박도일, 최재연, 이재혁 |
| **불참 사유** | 병가 코로나확진 무단결석 병가 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 기획 | 박수현 | 오늘 2스테이지 완성 예정  UI, 캐릭터 작업도 어느정도 마무리 될 예정 |
| 개발 | 김재성 | **스테이지 1 VPS 이벤트 경로 설정 (담당자: 신혁진)**  **케릭터 애니메이션 R&D(담당자: 신혁진, 김재성)**  **스테이지 1 이후 VPS이벤트 초기설계(담당자: 김재성)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
| 최재연 무단 결석 | 연락되면 다시 논의 |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
| 11.21(월) | 2차 프로토 완성 |