**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 221116 오전 |
| **현재 공정률** | 72% |
| **참여자** | 원유훈, 박수현, 김동열, 김효진, 박도일, 신혁진, 이재혁 |
| **불참자** | 김재성, 최재연 |
| **불참 사유** | 지각 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 기획 | 박수현 | 금일 3스테이지 검수 후 전달 예정  0스테이지 작업 시작  UI, 캐릭터 작업 오늘 내로 완성 목표  2차 프로토 QA를 위한 TC 리스트 작성 시작 |
| 개발 | 박도일 | 산책 기획서 토대로 선물&산책 시스템 변경(담당자: 박도일)  스테이지2 VPS 효과 적용(담당자: 신혁진)  스테이지1 VPS 효과 적용 및 경로 적용(담당자: 이재혁)  신규 VPS 효과 제작 (담당자: 김재성) |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
|  |  |