**09.30 프로젝트 오전 보고**

**금일 업무 진행 보고**

**해야 할 일**

* **AR개발 R&D (박도일/개발)**
  + 구글 ar 코어 분석
  + 구글 ar SDK 샘플 애플리케이션 분석
* **AR 공부 (기획팀)**
  + 구글 ar 코어 문서 열람
  + 유니티 ar 파운데이션 문서 열람
  + 용어 정리, 공부 (포인트 클라우드 등)

**기획 수정 이력**

* 금일 해당 사항 없음

**팀 이슈**

* 금일 해당 사항 없음

**금일 목표 달성률**

* 전체 공정 시작 중

**비고**

* 개발팀 10월 5일 (수) 까지 구글 ar 코어 R&D예정
* 기획팀 10월 4일 (화) 까지 ar 기술적인 공부와 레퍼런스 수집 예정
* 컨셉 기획서 초안 10월 5일 (수) ~ (금) 진행 예정