**09.28 프로젝트 보고**

**금일 업무 진행 보고**

**해야 할 일**

**[기획]**

**■ 컨셉 초안 작성 (담당자: 기획팀 전체)**

**-** 아이디어 브레인스토밍

- 필요한 시스템 및 기술 리스트 작성

- 콘텐츠 구상

■ **구상한 기획 내 기술 리스트를 개발팀에 전달**

■ **기업에 보고할** **제안서 작성 (담당자: 원유훈)**

- OPP 작성

**[개발]**

* **R&D (담당자: 개발팀 전체)**
* **샘플 어플리케이션 통해 C4 다이어그램 만들어보기 (담당자: 개발팀 전체)**
* **기업에 보고할 기술적인 이슈 및 방향성 정리 (담당자: 개발팀 전체)**
* 내일 오후 12시까지 진행
* **기술 토의 (담당자: 개발팀 전체)**
* VPS 2팀과 매일 오후에 진행

**기획 수정 이력**

* 마일스톤 확정 일정을 미루고 기술 리스트업을 개발팀에 전달하는 것을 우선으로 진행

**팀 이슈**

* 박수현 학생 자리에 GitHub 세팅
* 신혁진 학생 지각
* 기획팀에서 AR기술 리스트업 후 개발팀에 전달하는 절차로 인해 개발팀 진행 딜레이 이슈 발생

**금일 목표 달성률**

**금일 업무 종료 보고**

**남은 업무**

* + **-**

**완료된 업무**

* + -

**지연된 업무**

* + -

**지연 사유**

* + -

**해결 방안**

* + -

**금일 달성률**