**이전일 업무 종료 보고**

**완료된 일감**

**[기획]**

**■ 엑스린 메타 제안서 점검** (담당자: 기획팀 전체)

* **마일스톤 확정** (담당자: 박수현)
* 미팅 이후, 세부적인 마일스톤 작성
* 기업 측에서 피드백이 있다면 그에 맞게 수정

**[개발]**

* **R&D** (담당자: 개발팀 전체)
* **Google AR Anchor R&D** (담당자: 김재성, 이재혁)
* **안드로이드 데이터 세이브 로드 R&D** (담당자: 박도일)
* **Google AR 샘플 앱 탐색 및 코드 분석** (담당자: 신혁진)
* **Google AR 추가적인 기술 탐색** (담당자: 최재연)

**지연된 일감**

* 마일스톤 확정
* 엑스린 메타 기업측에서 제공한 샘플 앱 R&D (추가 업무)

**지연 사유**

* 세부 일정 논의 중

**해결 방안**

* 회의 후, 마일스톤 조정 및 확정

**이전일 공정률**

- (추가 업무를 제외한 완료/미완료 기준) **83.3%**

**10.07 프로젝트 보고**

**금일 업무 진행 보고**

**해야 할 일**

**[기획]**

* **결정된 컨셉을 바탕으로 기획서 작성**
* 프로토타입 기준 정하기
* 우선 순위 정하고 업무 배분
* 세부 아이디어 논의 후 확정

**■ 세부 마일스톤 확정**

**[개발]**

* **엑스린 메타에 제공받은 샘플 앱 R&D** (담당자: 개발팀 전체)
* Depth Lab
* 광화담
* **코드 컨벤션 문서 작성** (담당자: 개발팀 전체)

**기획 수정 이력**

* 없음

**팀 이슈**

* 이재혁 님 몸살기로 인한 병가
* 신혁진 님 병가
* 김재성 님 은행 업무로 인한 지각
* 지각 및 병가로 인한 업무 보고 장애