**10.19 이전일 업무 종료 보고**

**해당 일 업무 사항**

**[기획]**

* **기업 보고서 작성** (담당자: 김효진, 박수현)
* **프로토타입 기준 시나리오 작성** (담당자: 박수현)
* **프로토타입 맵 데이터 DB** (담당자: 박수현)
* 지점마다 상호작용 타입 및 연출 삽입
* **선물 맵 데이터 작성** (담당자: 김효진)

**[개발]**

* **기업미팅 대비 질문 리스트 작성** (담당자: 김재성, 박도일)  
  - 금일 세부 리스트 작성 예정  
  - 기업미팅 목요일 오후 2시 예정  
  - 1시간 소요
* **기업 미팅 대비 기업에 요청할 기술부분 에셋 리스트 작성 예정** (담당자: 김재성)  
  - 작성 완료.  
  - 리스트 정리 / 설명 및 내용 추가 후 개발팀 공유, 피드백 받을 예정  
  - 0.5시간 소요
* **프로토 타입 기준 기획서 검토 회의 내용 리스트 작성** (담당자: 김재성)  
  - 작성 완료  
  - 기획팀 전달 예정  
  - 0.5시간 소요
* **프로토타입/본 프로젝트용 깃 레포지토리 개설** (담당자: 김재성, 박도일)  
  - 깃 관리전략에 의거, 브랜치 설정 및 프로젝트 생성 후 배포 예정  
  - 1시간 소요 예정

**지연된 일감**

* ■ **Google Map API 테스트앱에 각자 테스트 및 결과물 결합** (담당자: 김재성, 신혁진, 이재혁)
* **프로토타입 시나리오 작성** (담당자: 박수현)
* **프로토타입 맵 데이터 DB**
* 지점마다 상호작용 타입 및 연출 삽입

**지연 사유**

* 기획서 검토 미팅으로 인해 지연
* 개발팀에 기획서 전달 전, 잘못되거나 부족한 내용이 없는 지 확인하는 업무로 인해 지연
* 시나리오가 나와야 어떤 장소에서 어떤 이벤트나 상호작용이 등장하는 지 알 수 있을 거라 생각하여 DB만 작성

**해결 방안**

* 충돌 여부 테스트 이어서 진행
* 프로토타입 기준 시나리오를 신속히 작성
* 작성된 시나리오를 바탕으로 신속히 작성

**10.20 프로젝트 보고**

**금일 업무 진행 보고**

**해야 할 일**

**[기획]**

* **팝업 UI 기획서 작성** (담당자: 김동열)
* **일정 관리 재조정** (담당자: 박수현)
* **기업 보고 준비** (담당자: 원유훈)
* **VPS 연출 리소스** (담당자: 김효진)
* **프로토타입 애니메이션 리스트** (담당자: 김효진)
* **프로토타입 사운드 리스트** (담당자: 김효진, 원유훈)
* **경로 설정에 대해 기획팀, 개발팀 회의** (담당자: 기획팀, 개발팀)

**[개발]**

* **어제 결석으로 인한 진행내용 파악**(1.5시간) (담당자: 박도일)
* **인벤토리 본 프로젝트에 적용 작업**(3시간) (담당자: 박도일)  
  - 리팩토링 작업은 완료, 모듈화 진행 중
* **미니맵 관련 개발**(4시간) (담당자: 신혁진)  
  - 구글 지도(2D)를 유니티에 띄워서 제대로 동작하는지 확인  
  - 경로를 만들어 지도에 표시되도록 개발  
  - 목적지에 가까워질수록 경로가 줄어들도록 개발
* **맵 아이템 관련**(4시간) (담당자: 신혁진)  
  - 아이템이 건물을 피해서 스폰되도록 개발
* **UI배치 관련 업무 추가 진행**(4시간) (담당자: 최재연)  
  - Scroll View UI 추가 작업  
  - 메인화면 UI 기능 모듈화  
  - UI 기획서에 추가된 UI 검토 및 변경사항 적용

**기획 수정 이력**

**팀 이슈**

* 이재혁 님 개인 사정으로 지각
* 김재성 님 은행 업무로 인해 지각

**일정 관리 링크**

<https://github.com/Kjaeseong/RocketTeamDocu/tree/main/%EC%9D%BC%EC%A0%95%EA%B4%80%EB%A6%AC>