**10.31 이전일 업무 종료 보고**

**해당 일 업무 사항**

**[공통]**

* **3~4 교시 QA 진행** (담당자: 김동열, 김재성 혹은 이재혁 팀원)
* **5~7교시 비전회의 진행** (담당자: 기획팀, 개발팀 전원)
* 전체 프로젝트 방향성 리마인드
* 기획 변경 안 논의
* 1차 및 2차 프로토타입 피드백
* 2차 프로토타입 마일스톤 제시

**[기획]**

* **시연회 사후 보고서 작성** (담당자: 박수현)
* **2차 프로토타입 전체 기획서 검수** (담당자: 원유훈)
* 컨텐츠

1. 산책 모드
2. 사진 촬영

* 시스템

1. 방명록 시스템 플로우
2. 코인(개임 내 재화) 시스템 정의 및 플로우

* **비전회의 발표 PPT 수정** (담당자: 김효진)

**[개발]**

* **QA 전 최종 빌드 테스트** (담당자: 개발팀 전원)
  + 소요시간 : 1시간
  + 주말간 산책모드 케릭터 이동로직 개선으로 충돌점은 없는지 체크
  + 스토리모드는 특정 장소에서 연출 및 이벤트 발생 중점으로 확인
  + 산책모드에서 케릭터가 따라다니는 연출 확인
* **스토리모드 케릭터 위치 지정 로직 개선** (담당자: 박도일, 김재성, 신혁진, 이재혁)
  + 소요시간 : 4시간
  + 지난 금요일 기준 케릭터의 높이 오차 및 경로진행 불가능한 현상 확인.
* **프로토타입 리팩토링** (개발팀 전원)
  + 소요시간 : 3일
  + 프로토타입 빌드시 쓴 스크립트 및 모듈 일괄적인 리팩토링 실시

**지연된 일감**

* **프로토타입 리팩토링** (개발팀 전원)
  + 소요시간 : 3일
  + 프로토타입 빌드시 쓴 스크립트 및 모듈 일괄적인 리팩토링 실시

**지연 사유**

- 수요일까지 3일동안 진행할 예정

**해결 방안**

- 수요일까지 3일 동안 진행

**11.1 프로젝트 보고**

**금일 업무 진행 보고**

**해야 할 일**

**[기획]**

* **5,6 교시 2차 프로토타입 스테이지 관해 회의**
* 스테이지 스토리
* 사용할 VPS 연출 논의
* **산책 시스템 기획서** (담당자: 원유훈)
* 기존 선물 시스템 기획서와 통합
* 사진 촬영
* 유료 선물 시스템
* 코인 시스템
* 스테이지 1 시나리오 작성 (담당자: 박수현)
* 스테이지 1 VPS 연출 (담당자: 김동열)
* 스테이지 1 멥 데이터 작성 (담당자: 김효진)
* 경로지정
* 발생 이벤트 설정

**[개발]**

* **메인타이틀 UI 리팩토링 및 모듈화** (담당자: 김재성)
  + 소요시간 : 8시간
  + 프로토타입 메인 타이틀에 사용한 UI 모듈화 미흡으로 추가 작업 진행
* **케릭터 이동/애니메이션 관련 코드 리팩토링** (담당자: 김재성)
  + 소요시간 : 4시간
  + 프로토타입에 사용된 케릭터 애니메이션 및 이동과 관련된 코드 리팩토링 진행
  + 최재연 메인타이틀UI 리팩토링 동시 진행 예정
  + 2차 프로토 및 본편 관련 기획서 업데이트가 우선 진행되어야 하므로, 기능추가 작업은 추후로 보류될 수 있음.
* **경로관련 코드 리팩토링 예정** (담당자: 신혁진, 최재연)
  + 소요시간 : 4시간
  + 경로 개발 관련 불필요한 오브젝트 및 코드 리팩토링
* **구글 맵 API 관련 코드 리팩토링** (담당자: 이재혁, 최재연)
  + 소요시간 : 4시간
  + 구글맵 API 지도 로드와 관련된 코드 리팩토링
* **VPS이펙트 발생 및 이벤트 경로 설정** (담당자: 이재혁, 신혁진)
  + 소요시간 : 4시간
  + VPS 이펙트 발생 시점과 지도 내 이벤트 발생을 위한 경로 설정부 리팩토링

**기획 수정 이력**

* 없음

**팀 이슈**

* 박도일 님 오전 병원 진료

**팀 컨디션 체크**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 피로도 | 건강상태 | 컨디션 |
| 원유훈 | 높음 | 상 | 상 |
| 박수현 | 중 | 중 | 중 |
| 김동열 | 높음 | 중 | 상 |
| 김효진 | 낮음 | 중 | 상 |
| 박도일 | 보통 | 중 | 하 |
| 김재성 | 중간 | 상 | 상 |
| 신혁진 | 높음 | 중 | 상 |
| 최재연 | 중 | 하 | 중 |
| 이재혁 | 높음 | 중 | 상 |

**피로도**

높음: 매우 피로함

중간: 약간 피로함

낮음: 피로하지 않음

**건강 상태**

상: 매우 좋음

중: 보통

하: 업무에 지장 있을 정도로 나쁨

**컨디션**

상: 매우 좋음

중: 보통

하: 업무에 지장 있을 정도로 나쁨

**일정 관리 링크**

<https://github.com/Kjaeseong/RocketTeamDocu/tree/main/%EC%9D%BC%EC%A0%95%EA%B4%80%EB%A6%AC>