221103 VPS AR 1팀 보고서

보고 목적

10월 28일 시연회 이후 지금(11월 3일)까지 진행한 VPS 1팀 기획&개발 업무 진행 상황과 변경 상황을 엑스린 메타 측과 공유하기 위함.

보고 순서

- 10월 28일 시연회 때와 변경된 기획 상황 공유

- 2차 프로토타입 기획 업무 진행 보고

- 2차 프로토타입 개발 업무 진행 보고

- 앞으로의 일정 보고

보고 내용

1. 10월 28일 시연회 때와 변경된 기획 상황

1.1 스토리 모드 형식 변경

- 기존 ‘챕터 – 스테이지’ 방식과 스테이지끼리 제한 없이 선택하여 플레이하는 방식을 스테이지 0~5로 변경

1.2 추가 연출 기획

- 플레이어에게 전화가 오는 연출

- 캐릭터가 전화 받는 연출

- 버스가 다가오는 연출

- 문을 설치하고 그 문을 들어갔을 때 이펙트나 오브젝트가 출력되는 연출

1.3 UI 디자인

- 1차 프로토타입의 UI는 최소한의 기능만 구현된 상태

- 2차 프로토타입에서는 전체 UI 기능을 구현하고 UI 디자인을 진행할 예정

- 분홍과 하늘색으로 UI를 디자인할 예정

a. 산책 모드에서 Map 사용 x

b. 중심점을 잡아 건물 렌더링

c. 챕터를 스테이지로 변경

1.4 호감도 획득 방식

- 기존 목표지점에서 상호작용을 하고 나서 실시간으로 호감도가 상승/하락하는 방식

- 스테이지 클리어 시, 코인 획득과 함께 스테이지 내 플레이어가 획득/하락한 호감도를 집계하여 실제 수치에 반영하는 방식으로 변경

- 이는 게임 진행 도중 예기치 않은 게임 이탈/종료로 스테이지 플레이 데이터가 소실될 경우를 방지하기위함

- 상호작용 할 때마다 UI적으로 호감도 상승/하락만 표시하고 실제 수치에는 반영하지 않음

1.5 코인 획득 방식

- 기존 만보기 시스템을 이용해서 1m씩 10 코인을 얻는 형식으로 진행

- 제자리에서 왔다 갔다 하는 등 꼼수를 방지하기 위해 만보기 시스템을 없애기로 결정

- 스테이지 클리어 시 보상으로 획득하는 방식과 산책 모드 시 무료 선물 획득 장소에서 획득할 수 있는 방식으로 변경

1.6 렌더링 방식 변경

- 기존 렌더링 시 오차율이 발생하는 문제를 변경

- 플레이어가 직접 설정하는 방식

- 인식이 필요한 이벤트를 진행하기 전에 캐릭터를 중심점으로 잡고 플레이어가 직접 설정하는 방식을 채택

1.7 산책 모드 시 Map 미사용

- Google Maps를 사용하지 않고 GPS 만 사용하여 캐릭터가 주변 환경에 상관없이 플레이어 옆에서 걷는 모션만 출력하는 방식 채택

2. 2차 프로토타입 기획 진행 상황

  - 스테이지 1 기획

2.1.1 스토리 라인 기획: 플레이어 및 캐릭터 대사, 스토리 작성

2.1.2 VPS 연출 기획: VPS 연출 방식 구상 및 필요한 에셋 리소스 탐색

2.1.3 경로 시스템: 이벤트 발생 좌표 설정,

  - UI 디자인 기획

2.2.1 전체적인 UI 시스템 기획

- 전체적인 UI 디자인 진행할 예정

  - 산책 모드 기획

2.3.1 유료 선물 구매 방식 기획

- 팝업창 안에 유료 선물을 3 가지 출력하여 플레이어가 재화를 소비하여 구매를 할 수 있도록 기획

- 구매 후 3분동안 쿨타임 설정

2.3.2 코인 획득 방식 및 획득량 기획

- 무료 선물을 획득할 시 동시에 코인 획득

- 획득 코인량은 150으로 설정

2.3.3 선물 및 코인 에셋 리소스 탐색

- 미니맵 상에 표시되는 무료 선물과 유료 선물은 선물상자 형태의 금색 이펙트의 유무로 구분하기로 결정

3. 2차 프로토타입 개발 진행 상황

3.1 스토리 모드

3.1.1 ProtoType 시연 진행시 케릭터가 플레이어를 따라 보행하지 못하는 증상 해결

- 플레이어를 따라 보행하지 못하는 버그 수정

- 추후 플레이어 AR카메라의 높이와 연동되는 로직 추가 작업예정

- 미니맵 내 경로 표시 확인

3.1.2 Unity GoogleMap API에서 렌더링되는 Map을 현실 건물과 매칭시키기 위한 새로운 방안 연구

- 북쪽을 찾는 대신 건물 단위 매칭하는 방안 제시

3.1.3 2차 프로토타입 및 본편 작업 대비 각종 이펙트 구현방안 연구

- 과거회상장면에 사용될 문(포탈) 구현방안 연구 진행 중

- 방명록 구현방안 연구 진행 중

3.1.4 1차 프로토타입 코드 및 프로젝트 리팩토링

| ▲ 케릭터가 플레이어를 따라 보행하지 못하는 버그 Fix |  | ▲ 렌더링 맵과 현실 건물의 연동방안 연구 |  |
| --- | --- | --- | --- |

3.2 산책 모드

3.2.1 산책 모드 기획 방안 변경 반영 여부 검토

- 자연스럽고 지속적인 산책을 위해 구글 맵 API 미사용 방안 제시되었음. 검토 진행중

3.2.2 인벤토리 시스템 리 팩토링

3.2.3 캐릭터의 자연스러운 이동을 위한 포지셔닝 방안 지속적인 연구 진행중

| ▲ 캐릭터의 자연스러운 이동을 위한 포지셔닝 방안 지속적인 연구 진행중 |  |
| --- | --- |

4. 앞으로의 일정

| 11.21 | 2차 프로토타입 완성 (버퍼 기간: 2일) |
| --- | --- |
| 11.22 | 2차 프로토타입 QA 1차 테스트 |
| 11.23 | 2차 프로토타입 QA 2차 테스트 |