**10.07 이전일 업무 종료 보고**

**완료된 일감**

**[기획]**

* **결정된 컨셉을 바탕으로 기획서 작성**
* 프로토타입 기준 정하기
* 우선 순위 정하고 업무 배분
* 세부 아이디어 논의 후 확정
* 업무 배분 후, 기획서 작성

**■ 세부 마일스톤 확정**

**[개발]**

* **엑스린 메타에 제공받은 샘플 앱 R&D** (담당자: 개발팀 전체)
* Depth Lab
* 광화담
* **코드 컨벤션 문서 작성** (담당자: 개발팀 전체)

**지연된 일감**

* 결정된 컨셉을 바탕으로 기획서 작성
* 코드 컨벤션 문서 작성

**지연 사유**

* 아이디어 확정 회의 후 진행하여 그에 따른 R&D가 딜레이 됨, 팀원 건강 이슈

**해결 방안**

* 확정 짓고 해당 아이디어에 요구되는 기술 개발 리스트 전달

**이전일 공정률**

- (추가 업무를 제외한 완료/미완료 기준) 71.4%

**10.11 프로젝트 보고**

**금일 업무 진행 보고**

**해야 할 일**

**[기획]**

* **기획서 작성** (담당자: 기획팀 전체)
* 개발팀에게 필요 기술 리스트 및 요구사항 확인 후, 기획팀 안에서 우선순위 설정
* 우선 순위 설정 후, 업무 배분

**[개발]**

* **코드 컨벤션 문서 작성** (담당자: 개발팀 전체)
* 개발 팀 내 규칙 정하기
* **기획서 전달 받은 이후, 필요 기술 R&D** (담당자: 개발팀 전체)

**기획 수정 이력**

* 없음

**팀 이슈**

* 10.12 신혁진 님 예비군 훈련으로 휴가 예정