**220930 오전 회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 9월 30일 / 오전 회의록 |
| **현재 공정률** | % |
| **참여자** | 원유훈, 김효진, 김동열, 박재성 |
| **불참자** | 박수현 |
| **불참 사유** | 코로나 양성 격리 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 개발 | 김재성 | 현재 샘플 애플리케이션을 뜯어보고 있는 중. 코드 파일들이 찢어져서 세분화 되어 있는 바람에 파악하는데 시간이 필요함 |
| 기획 | 김효진 | 박수현 팀원이 복귀하기 전까지 임시로 FLOW 관리 |
| 개발 | 김동열 | 박수현 팀원이 복귀하기 전까지 임시 PM 직 수행 |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
| 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
| 9.30(금) | 기획: AR 공부  개발: AR R&D 진행 |
| 10.4(화) | 기획: 컨셉 회의 시작  개발: AR R&D 진행 |
| 10.5(수) | 기획: 1차 컨셉 초안 완성 및 피드백 받기  개발: AR R&D 진행 완료 |
| 10.6(목) | 기획: 컨셉 기획서 및 필요한 기술 리스트 업 후 개발팀에게 전달  개발: 기획팀에게 컨셉 기획서 및 기술 리스트를 받고 R&D 시작 |
| 10.7(금) | 기획: 컨셉 기획서 완성, 1차 프로토타입 목표 수립  개발: 미정 |