**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| **날짜/시간** | 22.10.13 오후 |
| **현재 공정률** |  |
| **참여자** | 원유훈, 박수현, 박도일, 최재연, 이재혁, 김재성, 신혁진 |
| **불참자** | 김효진, 김동열 |
| **불참 사유** | 병가, 조퇴 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **직군** | **이름** | **전달 사항** |
| 기획 | 원유훈 | 김동열, 김효진- 몸 상태가 좋지 않아 내일도 일정이 딜레이 될 예정.  오늘 시스템 기획 회의 진행한 것을 바탕으로 아무리 늦어도 월요일 오전까지 완성해 전달할 예정.  기업 중간보고서 제출함. |
| 개발 | 박도일 | 내일 박도일 팀원의 휴가로 임시 리드프로그래머 업무는 이재혁 팀원이 처리하기로 함 |
| 기획 | 박수현 | VPS 2팀이 네비게이션 시스템을 도입할 예정이라 기술적인 도움이 필요할 수도 있다는 이야기를 전달받음 |

|  |  |
| --- | --- |
| **팀 이슈** | **회의 결과** |
| 10.14 (금) 박도일 휴가 | 확인 |
| 10.14 (금) 김효진 병가 | 확인 |

|  |  |
| --- | --- |
| **추후 일정** | **일정 내용** |
|  |  |